CE en Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python

Proyecto Final Intermodular — Proyecto 3

PRODUCT BACKLOG

Clasificador de Estado de Salud mediante ML

Alumno/a: Salvador Martínez Bolinches

IES Font de Sant Lluís  |  Curso 2025–2026

# 1. Introducción

Este documento recoge el Product Backlog del Proyecto 3, siguiendo la metodología Scrum. Las tareas están organizadas por hito (sprint) e incluyen su prioridad y estado actual.

## Leyenda de estados

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| ✔ Completado | Tarea finalizada y verificada |
| En curso | Tarea en desarrollo durante el sprint actual |
| Pendiente | Tarea planificada pero no iniciada |

# 2. Product Backlog completo

| ID | Hito | Tarea | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1-01 | Hito 1 | Seleccionar dataset clínico en formato CSV | Alta | ✔ Completado |
| H1-02 | Hito 1 | Definir el problema de salud a resolver (predicción diabetes) | Alta | ✔ Completado |
| H1-03 | Hito 1 | Identificar variables predictoras y variable objetivo | Alta | ✔ Completado |
| H1-04 | Hito 1 | Crear repositorio en GitHub con estructura inicial | Alta | ✔ Completado |
| H1-05 | Hito 1 | Configurar entorno virtual y requirements.txt | Media | ✔ Completado |
| H1-06 | Hito 1 | Crear product backlog inicial (este documento) | Media | ✔ Completado |
| H2-01 | Hito 2 | Implementar carga del CSV con pandas | Alta | ✔ Completado |
| H2-02 | Hito 2 | Detectar y reemplazar ceros inválidos por NaN | Alta | ✔ Completado |
| H2-03 | Hito 2 | Imputar valores nulos con la mediana por columna | Alta | ✔ Completado |
| H2-04 | Hito 2 | Verificar y corregir tipos de datos | Media | ✔ Completado |
| H2-05 | Hito 2 | Generar histogramas de distribución por clase | Alta | ✔ Completado |
| H2-06 | Hito 2 | Generar diagrama de dispersión Glucosa vs Edad | Alta | ✔ Completado |
| H2-07 | Hito 2 | Generar matriz de correlación (heatmap) | Alta | ✔ Completado |
| H2-08 | Hito 2 | Documentar variables en el README de GitHub | Media | ✔ Completado |
| H3-01 | Hito 3 | Dividir datos en train (80%) y test (20%) con stratify | Alta | ✔ Completado |
| H3-02 | Hito 3 | Aplicar normalización con StandardScaler | Alta | ✔ Completado |
| H3-03 | Hito 3 | Entrenar modelo Árbol de Decisión (max_depth=5) | Alta | ✔ Completado |
| H3-04 | Hito 3 | Entrenar modelo KNN (k=7, métrica euclidiana) | Alta | ✔ Completado |
| H3-05 | Hito 3 | Aplicar validación cruzada de 5 pliegues | Alta | ✔ Completado |
| H3-06 | Hito 3 | Mostrar accuracy, precision, recall y F1-score | Alta | ✔ Completado |
| H3-07 | Hito 3 | Generar y guardar matriz de confusión del mejor modelo | Media | ✔ Completado |
| H3-08 | Hito 3 | Revisar y corregir código siguiendo estándares PEP8 | Media | ✔ Completado |
| H4-01 | Hito 4 | Subir aplicación completa y verificada a GitHub | Alta | ✔ Completado |
| H4-02 | Hito 4 | Redactar memoria técnica | Alta | ✔ Completado |
| H4-03 | Hito 4 | Redactar manual de usuario | Alta | En curso |
| H4-04 | Hito 4 | Preparar demostración práctica en vivo | Alta | En curso |
| H4-05 | Hito 4 | Defensa oral ante el profesorado | Alta | Pendiente |

# 3. Resumen por hito

| Hito | Semana | Tareas totales | Completadas | Pendientes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hito 1 — Planificación | Sem. 1 | 6 | 6 | 0 |
| Hito 2 — Ingesta y EDA | Sem. 2 | 8 | 8 | 0 |
| Hito 3 — Modelado | Sem. 3 | 8 | 8 | 0 |
| Hito 4 — Entrega | Sem. 4 | 5 | 2 | 3 |